东坝校区第四学生宿舍抗震加固修复施工图设计；东坝校区礼堂外楼梯（疏散通道）及第二学生食堂外楼梯加固修复补强施工图设计

询价文件

中国·四川（广元）

询价单位：四川信息职业技术学院

2024年4月

### 一、项目基本情况

1．项目名称：东坝校区第四学生宿舍抗震加固修复施工图设计；东坝校区礼堂外楼梯（疏散通道）及第二学生食堂外楼梯加固修复补强施工图设计。

2．采购人：四川信息职业技术学院。

### 3．项目基本情况：四川信息职业技术学院东坝校区第四学生宿舍修建于1996年，五层，建筑面积1453m2,砖混结构，无施工图等相关修建资料。东坝校区礼堂修建于1986年，三层，建筑面积2449m2,钢筋混凝土框架结构，各专业施工图纸基本齐全。第二学生食堂修建于2003年，三层，建筑面积1776m2,钢筋混凝土框架结构，各专业施工图纸基本齐全；

### 二、资金情况

资金来源及最终限价：15000元。

### 采购项目简介

### 经专业机构鉴定东坝校区第四学生宿舍安全性鉴定等级为Csu级且抗震能力不满足抗震设防的要求，需要进行抗震加固修复施工图设计;东坝校区礼堂外楼梯（疏散通道）及第二学生食堂外楼梯存在结构构件漏筋等现象，影响安全性，加固修复补强施工图设计。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次询价邀请在四川信息职业技术学院（http://www.scitc.com.cn/）主页通知公告栏发布。

### 五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证复印件，已完成“三证合一”登记制度改革的，须提供由工商部门核发的已加载法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件；事业单位提供法人证书复印件；自然人提供身份证复印件；）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函原件，格式自拟）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函原件，格式自拟）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函原件，格式自拟）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函原件，格式自拟）

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.具有建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计资质丙级（或以上）（提供证书复印件）；

8.项目负责人应具备二级及以上注册结构工程师执业资格；（提供证书复印件）；

9.提供法定代表人授权书原件、法定代表人及授权代表身份证复印件；（若法人参与响应则只提供法人身份证复印件）。

六、报价表

| 序号 | 项目 | 数量 | 要求 | 下浮比例（％） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、东坝校区第四学生宿舍抗震加固修复施工图设计2、东坝校区礼堂外楼梯（疏散通道）3、第二学生食堂外楼加固修复补强施工图设计。 | 1项 | 各项目设计图纸应包括结构，建筑等各专业图纸各6套； |  | 以建筑安装工程施工结算审计金额为收费基价，根据《工程勘察设计收费标准》（2002年）计价格【2002】10号中相关规定的费率及成交供应商报价下浮比例计取设计费 |
| 注：响应报价应包括施工图设计费、图纸费、运费、税费、施工阶段设计相关服务费。除此招标人不再支付任何其他费用，成交后无论何种原因，价格也不再进行任何调整。 |

注：1、响应报价应包括施工图设计费、图纸费、运费、税费、施工阶段设计相关服务费。除此招标人不再支付任何其他费用，成交后无论何种原因，价格也不再进行任何调整。

2、此报价表做在报价文件中。

供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：   年   月    日

七、递交响应文件截止时间和地点

递交响应文件截止时间：2024年4月12日10:00（北京时间），文件需正本一份。逾期送达的或没有装订、密封的文件不予接收。

地点：广元市利州区学府路265号综合楼0902办公室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。现场递交响应文件（报价表及供应商资格响应文件（企业营业执照）时，复印件必须加盖供应商鲜章密封后（密封袋上必须加盖应商鲜章）现场提交给采购人处；本次招标接受邮寄，请于递交响应文件截止时间前12小时邮寄到指定地点（四川信息职业技术学院雪峰校区），联系人：李先生 18111361781。

八、询价时间和地点

询价时间：2024年4月12日10:00（北京时间）。

地点：广元市利州区学府路265号综合楼0902办公室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。

九、商务要求

1、交付日期：合同签订要求30个日历天完成完整的正式设计施工图纸交付，每延迟一天交付图纸每天按合同金额的1%扣违约金，违约金最高不超合同金额的20%；

2、如果未能通过设计施工图纸图审，视为项目若出现质量问题，成交供应商在接到通知后7日历天内完成图纸修改，并承担所有费用，若第二次交付的施工图纸仍然未能通过设计施工图纸图审，采购人有权单方面解除合同，并保留向成交供应商索赔的权利；

3、报价包含施工图设计费、图纸费、运费、税费、施工阶段设计相关服务费；

4、由于进行加固设计的房屋修建年代较早，相关资料不完整，无法提供电子档原始资料，需要响应供应商自行到现场查勘测绘，并绘制图纸；

5、按加固设计图纸施工的房屋经再次鉴定应至少比原鉴定结果提高一个安全性等级，若未能提高房屋安全性等级，成交供应商应负责进行图纸修改，通过设计施工图纸图审，并承担相应的费用；

6、在项目施工过程中，成交供应商应配合建设单位进行施工图纸技术交底、项目验收等工作；

7、付款进度：成交供应商提交合格的设计施工图纸后（需经图审合格），由采购人委托有资质的造价咨询单位编制招标控制价，以招标控制价为收费基价，按照《工程勘察设计收费标准》的相关规定及成交供应商的报价下浮比例，即招标控制价×0.045×（100%-成交供应商的最终有效报价下浮百分比），计算出暂估设计费，按照暂估设计费的50%支付第一次费用；项目施工审计结束后，以施工审核金额为收费基价，即施工审核金额×0.045×（100%-成交供应商的最终有效报价下浮百分比）计算最终的设计费，扣除第一次已支付的设计费后，支付剩余的设计费。若项目未能进行施工，则暂估设计费就作为最终的设计费，扣除第一次已支付的设计费后，支付剩余的设计费；若最终的设计费金额高于最高限价，则按15000元作为最终设计费，若最终的设计费金额低于最高限价，则按施工审计金额为收费基价计算的金额作为最终的设计费（如遇省财政年底结算或年初未开账，待开账后付款，且不计利息），支付时，应提供合法完整有效发票凭证，进行支付结算。

8、评标方法：最低评标价法，响应单位只报设计收费下浮比例，下浮比例最高的单位作为成交供应商;若下浮比例相同，则响应单位资质较高的企业作为成交供应商；若资质相同，下浮比例也相同则由排名并列第一的响应单位进行二次报价（二次报价下浮比例不得低于第一次报价），二次报价下浮比例最高的单位作为成交供应商，二次报价下浮比例作为成交供应商的最终报价。

9、施工图纸设计的依据：《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021；《四川信息职业技术学院东坝校区第四学生宿舍结构安全性及抗震性鉴定报告》川国硕质鉴（2024）GSJD-040号；《四川信息职业技术学院东坝校区礼堂外楼梯（疏散通道）安全评估报告》川国硕质鉴（2024）GSJD-041号；《四川信息职业技术学院东坝校区第二学生食堂外楼梯安全评估报告》川国硕质鉴（2024）GSJD-042号及其他相关设计规范。

### 十、联系方式

采 购 人：四川信息职业技术学院

地    址：广元市利州区学府路265号

联 系 人：李老师

电    话：18111361781