**四川信息职业技术学院素质拓展中心**

**维修改造施工图设计项目（第三次）**

**询价文件**

**中国·四川（广元）**

**询价单位：四川信息职业技术学院**

**2025年2月**

**一、项目基本情况**

1．项目名称：四川信息职业技术学院素质拓展中心维修改造施工图设计项目询价。

2．采购人：四川信息职业技术学院。

3．项目概况：本项目建设内容和规模包括雪峰校区素质拓展中心维修改造项目，建筑面积约3213.28㎡，建筑高度约17.65m，项目建成至今约十余年，由于使用年限较久，近几年屋顶漏水现像频发，屋面天沟生锈严重，墙面乳胶漆大部分已脱落，部分百叶损坏严重等，不仅影响了教师和学生们的体育活动，更存在一定的安全隐患。因此，决定进行素质拓展中心维修改造。

**二、资金情况**

资金来源及最高限价：45000元。

1. **采购项目简介**

四川信息职业技术学院素质拓展中心维修改造施工图设计项目。本项目设计范围包括但不限于:

(1)屋顶设计

(2)室内装修设计（主要包括墙面涂料、门窗）

(3)灯光设计

(4)排水系统设计

(5)零星维修

**四、供应商邀请方式**

公告方式：本次询价邀请在四川信息职业技术学院（http://www.scitc.com.cn/）主页通知公告栏发布。

**五、****供应商参加本次采购活动应具备下列条件**

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证复印件，已完成“三证合一”登记制度改革的，须提供由工商部门核发的已加载法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件；事业单位提供法人证书复印件；自然人提供身份证复印件；）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函原件，格式自拟）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函原件，格式自拟）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函原件，格式自拟）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函原件，格式自拟）

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.设计单位具有国家行政主管部门颁发的工程设计综合资质或者工程设计建筑行业乙级及以上资质或者工程设计建筑行业建筑工程专业乙级及以上资质。

8.业绩：须提供2022年01月01日至投标截止时间已完成（须提供已完工证明或者业绩合同）的项目共不少于1个类似工程业绩，类似工程业绩是指完成一个面积不小于3000平方米的钢结构屋面工程新建或改造项目的施工图设计。

9.提供法定代表人授权书原件、法定代表人及授权代表身份证复印件；（若法人参与响应则只提供法人身份证复印件）。

10.本项目不接受联合体报价。（提供承诺函原件，格式自拟）

**六、报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 要求 | 下浮比例（％） | 其他说明 |
| 1 | 四川信息职业技术学院素质拓展中心维修改造施工图设计 | 1项 | 合格（即：设计过程和成果必须符合国家及行业现行有关工程建设标准强制性条文和规范等方面的规定），并满足甲方的实施要求并达到甲方预期效果。 |  |  |
| 注： 以上价格为固定含税总价，应包括询价文件所确定的全部内容（包含但不限于人工、设计、交通、完成本次设计内容所需的一切费用和税金。）以及为完成上述内容的所有配套服务、与验收相关的一切可能发生的费用，其中也包括供应商的利润和应承担的风险费用。采购人不再额外支付其他任何费用。 |

2、此报价表做在报价文件中。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月

**七、递交响应文件截止时间和地点**

递交响应文件截止时间：**2025年2月14 日10:00**（北京时间），文件需**正本一**份。逾期送达的或没有装订、密封的文件不予接收。

地点：广元市利州区学府路265号综合楼0902会议室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。现场递交响应文件（报价表及供应商资格响应文件（企业营业执照）时，复印件必须加盖供应商鲜章密封后（密封袋上必须加盖应商鲜章）现场提交给采购人处，联系人： 赵先生 15081631418。

**八、询价时间和地点**

开标时间：**2025年2月14 日10:00**（北京时间）。

地点：广元市利州区学府路265号综合楼0902会议室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。

**九、商务要求**

1、交付日期：合同签订后15个日历天内完成施工图设计，并提供满足甲方的实施要求并达到甲方预期效果的盖章版正式施工图图纸。每延迟一天交付设计成果文件，每天按合同金额的1%扣违约金。

2、标准要求：设计内容必须满足国家相关标准及建筑工程行业规范要求。且通过采购单位指定的审图机构对图纸的技术审查。

3、成果要求：提供盖章版正式施工图图纸电子版1份、纸质版6份。

4、付款进度：签订合同，交付合格的设计成果（施工图）后，支付至合同金额70%，项目施工完成，竣工验收合格后支付剩余30%的尾款，如遇甲方省财政年底结算或年初未开账，待开账后付款，且不计利息。支付时，成交供应商应提供合法完整有效发票凭证，进行支付结算。

3、评标方法：最低评标价法，响应单位只报收费下浮比例，下浮比例最高的单位作为成交供应商;若下浮比例相同，则由排名并列第一的响应单位进行现场二次报价（二次报价下浮比例不得低于第一次报价），二次报价下浮比例最高的单位作为成交供应商，二次报价下浮比例作为成交供应商的最终报价。

**十、联系方式**

采 购 人：四川信息职业技术学院

地 址：广元市利州区学府路265号

联 系 人：赵老师 15081631418